ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	Μοσχάτο 5/11/2020

- ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ	Αρ. Πρωτ.: Δ/Υ

- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

(άρθρο 221, παρ. 11 περ. ζ του Ν.4412/2016)

(Αρ. απόφασης ορισμού  96/2019 Δημ. Συμβουλίου)

Στο Μοσχάτο, σήμερα 5-11-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, συνεδρίασε η Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ. αριθ. 96/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την χρονική παράταση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 14738/08-09-2020 σύμβασης προμήθειας Η/Υ, ΟΘΟΝΗΣ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ , του κ. ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
| 2. | ΤΕΡΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
| 3. | ΔΑΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν της:

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

- Την υπ΄αρ. 79/2020 Μελέτη της Δ/νσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, του Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Αποθηκών, με θέμα: «Προμήθεια Φωτοτυπικού Μηχανήματος Η/Υ και ενός Πολυμηχανήματος».

- Την υπ’ αρ. 669/2020 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε η προμήθεια ενός Η/Υ και ενός Πολυμηχανήματος.

- Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 14738/08-09-2020 σύμβαση προμήθειας  Η/Υ, ΟΘΟΝΗΣ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ , η οποία βρίσκεται σε ισχύ ήτοι έως 07/11/2020.

- Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 18175/3-11-2020 αίτημα του αναδόχου.

- Τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

- Το γεγονός ότι δεν έχει γίνει ακόμη η παράδοση του Πολυμηχανήματος LASER BROTHER MFC-L2750DW, λόγω έλλειψης από τον κεντρικό προμηθευτή.

- Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου, αφού δεν υπάρχει ολοκληρωμένη παράδοση από την ανάδοχο εταιρεία.

- Τη σύμφωνη γνώμη της αναδόχου εταιρείας στο αίτημα της Υπηρεσίας.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

προς την Οικονομική Επιτροπή

να παρατείνει χρονικά κατά ένα (1) μήνα, την εν λόγω σύμβαση προμήθειας Η/Υ, ΟΘΟΝΗΣ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ , βάσει των άρθρων 132 & 206 του Ν. 4412/2016, με τους ίδιους όρους και τιμές που αναγράφονται.

Η παρούσα γνωμοδότηση να διαβιβαστεί στα αρμόδια όργανα για περαιτέρω ενέργειες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Υπογραφή	Υπογραφή	Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο	 Ονοματεπώνυμο	Ονοματεπώνυμο