| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ……………………………………….. Ταχ. Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τηλέφωνο : 213 2019600 FAX : 210 9416154 Αρμόδιος Υπάλληλος : Ρήγα Αγγελική | Μοσχάτο 12-6-2020 Αρ. πρωτ. Δ.Υ Προς: Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και δημοτικών παρατάξεων Κοιν: 1. Γρ. Δημάρχου 2. κ Γενικό Γραμματέα 3. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου . |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ:  Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για τη περίοδο 1-1-2019

έως 31-12-2019.

ΣΧΕΤ: Το από  με αρ. πρωτ 7138/14-5-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα.

Αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε ως κάτωθι τα πεπραγμένα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης, για την περίοδο 1-1-2019 έως 31-12-2019, ανά τμήμα  της Διεύθυνσης:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

I . ΤΜΗΜΑ  ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σύμφωνα με το «Βιβλίο Εκτελούμενων Έργων – Μελετών» που τηρείται στη υπηρεσία, για τις μελέτες έργων, υπηρεσιών, προμηθειών και οι οποίες συμπεριλαμβάνονται  στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 και τις τροποποιήσεις αυτού,  συντάχθηκαν οι παρακάτω μελέτες Έργων, Υπηρεσιών, Εργασιών και Προμηθειών:

Α. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

1.΄΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ΄΄

αρ. μελέτης 1/2019 προϋπολογισμού 800.000,00 €.

Ημερομηνία  θεώρησης  της  μελέτης  6/2/2019.

2. ΄΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ΄΄ αρ. μελέτης 2/2019 προϋπολογισμού 30.000,00 €

Ημερομηνία  θεώρησης  της  μελέτης 20/8/2019.

3.΄΄ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΤΑΥΡΟΥ΄΄ αρ. μελέτης 4/2019 προϋπολογισμού 2.380.800,00 €

Ημερομηνία  θεώρησης  της  μελέτης 25/11/2019.

4. ΄΄ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο.Τ. 16΄΄ αρ. μελέτης 9/2019 προϋπολογισμού

750.000,00 €.

Ημερομηνία  θεώρησης  της  μελέτης 25/10/2019.

5. ΄΄ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ.ΤΑΥΡΟΥ΄΄ αρ. μελέτης

10/2019 προϋπολογισμού 249.400,00 €.

Ημερομηνία  θεώρησης  της  μελέτης 14/4/2019.

6. ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

1ου – 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ΄΄ αρ.

Μελέτης 11/2019 προϋπολογισμού 2.121.300,00 €.

Ημερομηνία  θεώρησης  της  μελέτης 24/4/2019.

7. ΄΄ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ΄΄ αρ. Μελέτης 12/2019

προϋπολογισμού 170.000,00 €.

Ημερομηνία  θεώρησης  της  μελέτης 28/8/2019.

Β. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

- ΄΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ΄΄αρ. μελέτης 14/17

προϋπολογισμού 1.264.622,80 €. Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 5/4/2019

- ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ΄΄ αρ. μελέτης 2/2019 προϋπολογισμού 30.000,00 €. Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 11/2/2020.

- ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ –

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ΄΄ αρ. μελέτης 1/18 προϋπολογισμού 550.000,00 €.

Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 19/3/2019.

- ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΄΄ αρ. μελέτης 11/2017 προϋπολογισμού 1.920.000,00 €. Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 30/8/2018.

- ΄΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΑΣΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ΄΄ αρ. μελέτης 2/18 προϋπολογισμού 370.000,00 € Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 30/5/2019.

- ΄΄ΗΜΙΠΕΖΟΔΡΟΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΡΧΙΠΥΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΝΗΘΟΣ) ΑΠΌ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ΄΄αρ. μελέτης 4/18 προϋπολογισμού 110.000,00 €. Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 29/1/2019.

- ΄΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ΄΄ αρ. μελέτης 5/18 προϋπολογισμού 567.690,00 €. Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 21/3/2019.

- ΄΄ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ΄΄ αρ. Μελέτης 12/2019

προϋπολογισμού 170.000,00 €. Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 19/11/2019.

- ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ΄΄ προϋπολογισμού 105.000,00 €

- ΄΄ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΄΄ αρ. Μελέτης 15/2019 προϋπολογισμού 64.480,00 €. Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 5/11/2019.

- ΄΄ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΕ KAI ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΝΈΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΧ΄΄ αρ. Μελέτης 11/2019 προϋπολογισμού 14.260,00 €

Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 8/4/2019.

Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

- ΄΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ΄΄ αρ. Μελέτης 1/2019  , προϋπολογισμού 49.970,76 €.  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 7/3/2019.

- ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ΄΄ αρ. Μελέτης 6/2019,   προϋπολογισμού 1.150.000,00 €. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 18/2/2019.

- ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ΄΄ αρ. Μελέτης  7/2019  προϋπολογισμού 559.800,00 €.  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 21/2/2019.

- ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ΄΄ αρ. Μελέτης  9/2019,  προϋπολογισμού 17.175,24 €. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 13/2/2019.

5.  ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΄΄ αρ. Μελέτης  10/2019  προϋπολογισμού 1.240,00  €.

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 13/2/2019.

- ΄΄ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΕ KAI ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ-

ΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΝΈΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΧ΄΄ αρ. Μελέτης  11/2019  προϋπολογισμού 14.260,00 €. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 14/2/2019.

- ΄΄ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ΄΄ αρ. Μελέτης 12/2019

Προϋπολογισμού 19.840,00 €.  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 14/2/2019.

- ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ΄΄ αρ. Μελέτης 14/2019  προϋπολογισμού 5.580,00 €.  Ημερομηνία θεώρησης της

μελέτης10/6/2019.

- ΄΄ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ΄΄ αρ. Μελέτης

15/2019   προϋπολογισμού 64.480,00 €. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 21/2/2019.

- ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ  ΣΕ  ΣΧΟΛΕΙΑ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ΄΄ αρ. Μελέτης  18/2019    προϋπολογισμού 3.408,14 €. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 1/3/2019.

- ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΑΡ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΤΑΥΡΟΥ΄΄ αρ. Μελέτης 20/2019   προϋπολογισμού 24.744,20 €.  Ημερομηνία θεώρησης της

μελέτης 26/2/2019.

- ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ΄΄ αρ. Μελέτης 21/2019  προϋπολογισμού

5.400,00 €. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 20/9/2019.

- ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 ΚΑΙ 2020΄΄ αρ.

Μελέτης 23/2019   προϋπολογισμού 10.713,60 €.  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης

5/3/2019.

- ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ΄΄ αρ.

Μελέτης 29/2019   προϋπολογισμού 8.766,80 €. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης

4/7/2019.

- ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ΄΄ αρ.  Μελέτης

31/2019 προϋπολογισμού 24.800,00 €. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 20/3/2019.

- ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΕΡΓΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΄΄ αρ.

Μελέτης 35/2019 προϋπολογισμού 10.168,00 €.  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης

2/4/2019.

- ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ΄΄  αρ.

Μελέτης 36/2019   προϋπολογισμού 9.998,12 €.  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης

21/3/2019.

- ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ΄΄  αρ.  Μελέτης 37/2019    προϋπολογισμού

74.710,00 €. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 28/3/2019.

- ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ΄΄ αρ.  Μελέτης

44/2019    προϋπολογισμού 18.798,40 €.  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 24/4/2019.

- ΄΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΙΝΔΟΥ & ΙΕΡΟΘΕΟΥ΄΄ αρ.  Μελέτης  45/2019   προϋπολογισμού 19.840,00 €.

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 25/9/2019.

- ΄΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ΄΄ αρ.  Μελέτης  46/2019  προϋπολογισμού

22.000,00 €. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης   6/5/2019.

- ΄΄ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ (ΓΗΠΕΔΑ)

ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ) ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΄΄ αρ.  Μελέτης  53/2019

προϋπολογισμού 4.340,00 €. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης   15/5/2019.

- ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ΄΄ αρ.  Μελέτης  58/2019  προϋπολογισμού 5.999,62 €.

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης   30/5/2019

- ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ΄΄ αρ.  Μελέτης  61/2019

προϋπολογισμού 3.000,00 €.  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 19/6/2019.

- ΄΄ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ STOP΄΄ αρ.  Μελέτης  62/2019

προϋπολογισμού 6.999,99 €. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 19/6/2019.

- ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ΄΄ αρ.  Μελέτης  63/2019  προϋπολογισμού 2.008,80 €. Ημερομηνία

θεώρησης της μελέτης 19/6/2019.

- ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ΄΄

αρ.  Μελέτης  66/2019    προϋπολογισμού 3.600,00 €. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης

26/6/2019.

- ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΡΟΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-

ΤΑΥΡΟΥ΄΄ αρ.  Μελέτης  68/2019   προϋπολογισμού 8.928,00 €. Ημερομηνία θεώρησης της

μελέτης 27/6/2019.

- ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΥ΄΄ αρ.  Μελέτης  69/2019  προϋπολογισμού

2.112,96 €.  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 26/6/2019.

- ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ΄΄αρ. Μελέτης  71/2019  προϋπολογισμού 21.996,36€

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 12/7/2019.

- ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ΄΄ αρ. Μελέτης  73/2019  προϋπολογισμού

183.867,94 €. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 2/9/2019.

- ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ΄΄ αρ. Μελέτης 75/2019   προϋπολογισμού 20.975,22 €.  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 18/7/2019.

- ΄΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ  ΣΕ  ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΄΄ αρ. Μελέτης 88/2019 προϋπολογισμού 20.975,22 €. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 27/9/2019.

- ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ΄΄ αρ. Μελέτης 91/2019  προϋπολογισμού 2.220,00 €. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 9/10/2019.

Δ.  ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ κλπ.)

- ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ προϋπολογισμού 349,99 €

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 14/2/2019.

- ΄΄ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE), ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ΄΄  προϋπολογισμού 558,00 €

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 7/3/2019.

- ΄΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΑΝΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ΄΄ προϋπολογισμού 390,00 €

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 12/7/2019.

- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ’’

προϋπολογισμού 1.400,00 €

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 14/10/2019

Ε. Οι υπάλληλοι της Δ/σης συμμετείχαν στις Επιτροπές  Προσωρινής Παραλαβής & Οριστικής Παραλαβής των παρακάτω έργων:

- «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού 30.000.00 €

- «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ 1ου –  2ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ  Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ -  ΤΑΥΡΟΥ» , προϋπολογισμού   139.904.00  €.

- «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ», προϋπολογισμού 119.538.00 €.

- «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΑΜΠΑΣ ΠΕΖΩΝ ΑΜΕΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΧΘΗ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ»,

## προϋπολογισμού 80.000,00 €

ΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Μ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ:

- Επισκευές & παρεμβάσεις βελτίωσης σε ηλεκτρολογικούς πίνακες σχολείων και δημοτικών κτιρίων.

- Επισκευές & παρεμβάσεις βελτίωσης σε ηλεκτρολογικούς πίνακες και σε υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού.

- Επισκευές φωτιστικών σε πάρκα – πλατείες –πεζοδρόμους αλλά και στο δίκτυο Δημοτικού φωτισμού ,παρεχόμενο από την ΔΕΗ.

- Συντηρήσεις φωτισμού σχολείων, δημοτικών κτιρίων, Γυμναστηρίων.

- Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών, σε σχολεία, δημοτικά κτίρια, γυμναστήρια.

- Αποκατάσταση βλαβών και συντηρήσεις υδραυλικών σε σχολεία, δημοτικά κτίρια, γυμναστήρια.

- Τακτική συντήρηση- καθαρισμό, υδρορροών σε σχολικά κτίρια, δημοτικά κτίρια & γυμναστήρια.

- Τα συνεργεία των ηλεκτρολόγων απασχολήθηκαν με την τοποθέτηση Αποκριάτικου και Χριστουγεννιάτικου διακόσμου και την αποξήλωση του και στις δύο Δημοτικές Ενότητες.

- Υποστήριξε με  προσωπικό όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου καθώς και εκδηλώσεις άλλων φορέων.

Αναλυτικότερα για το έτος 2019  το τμήμα ανταποκρίθηκε στις κάτωθι καταγραφείσες βλάβες:

|  | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ- ΠΛΑΤΕΙΕΣ | ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 74 | 36 | 25 | 24 |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 72 | 95 | 19 | 27 |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 20 | 28 | 19 | 15 |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 67 | 67 | 16 | 11 |
| ΜΑΙΟΣ | 61 | 116 | 40 | 38 |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | 58 | 62 | 32 | 25 |
| ΙΟΥΛΙΟΣ | 67 | 61 | 12 | 26 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 22 | 29 | _ | 6 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 35 | 46 | 47 | 17 |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 108 | 63 | 27 | 40 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 173 | 53 | 28 | 22 |
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 73 | 51 | 18 | 12 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 830 | 707 | 283 | 263 |

Συμμετείχε στην επίβλεψη  έργων,σύνταξη  μελετών  έργων, προμηθειών & υπηρεσιών.

- Οι υπάλληλοι της Δ/σης συμμετείχαν στις Επιτροπές  Προσωρινής Παραλαβής & Οριστικής Παραλαβής των παρακάτω έργων:

- «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού 30.000.00 €

- « ΑΡΣΗ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ»  προϋπολογισμού  5.800,00  €.

- «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ 1ου –  2ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ  Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ -  ΤΑΥΡΟΥ» , προϋπολογισμού   139.904.00  €.

- «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ», προϋπολογισμού 119.538.00 €.

- «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΑΜΠΑΣ ΠΕΖΩΝ ΑΜΕΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΧΘΗ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ»,

## προϋπολογισμού 80.000,00 €

ΙΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

- Συντήρηση σε Σχολικά κτίρια – Νηπιαγωγεία – Παιδικούς Σταθμούς ήτοι:

α) Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων και συγκεκριμένα:

Τον 2ο Παιδικό Σταθμό Μοσχάτου, το 4ο Νηπιαγωγείο Μοσχάτου, 2ο Δημοτικό Ταύρου, 5ο Δημοτικό Ταύρου, 2ο Γυμνάσιο Μοσχάτου, 1ο Λύκειο Ταύρου και το Α κτίριο του ΕΠΑΛ Ταύρου.

β) Χρωματισμοί σε όλα σχεδόν τα σχολικά κτίρια είτε για μεμονωμένες αίθουσες είτε για τον χρωματισμό κιγκλιδωμάτων , παραθύρων, σβήσιμο συνθημάτων κ.λ.π.

γ) Ξύλινες κατασκευές (επισκευή και συντήρηση σε πόρτες , ντουλάπια, καρεκλάκια, τραπέζια και γενικά όλων των ξύλινων κατασκευών).

δ) Μεταλλικές κατασκευές ( επισκευή και συντήρηση σε όλες τις μεταλλικές κατασκευές όπως πόρτες , περιφράξεις κτιρίων, κλειδαριές , πόμολα, καλαθάκια αχρήστων κ.λ.π.)

Αναλυτικά οι ανωτέρω εργασίες αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΡΓΑΣΙΑ | ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 29/1/2019 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΑΖΙΑ |
| 12/11/2019 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ |
| 22/11/2019 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΟΒΑΝΤΕΠΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ |
| 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 5 ΕΩΣ 7/2/2019 | 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΑΠΗΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ |
| 11/4//2019 | 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 | 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΟΛΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ |
| 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 23/1/2019 | 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΡΑΦΙΩΝ |
| 24/1/2019 | 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ |
| 25/11/2019 | 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 15/1/2019 | 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ |
| 9/10/2019 | 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ |
| 11/11/2019 | 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ |
| 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 22/11/2019 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |
| 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 27/2/2019 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ |
| 27/2/2019 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ |
| 7/10/2019 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΑ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ |
| 7/10/2019 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ |
| 19/11/2019 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |
| 20/11/2019 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΟΥΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΗΜ ΑΥΛΗ |
| 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 14/2/2019 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ |
| 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 10/1/2019 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΚΑΓΚΕΛΑ ΑΥΛΗΣ |
| 8/5/2019 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ |
| 17/5/2019 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ |
| 15/11/2019 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ |
| 5/12/2019 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ |
| 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 10/1/2019 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ |
| 26/2/2019 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΕΤΟΥΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ |
| 9/5/2019 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΡΙΩΝ ΠΕΤΟΥΓΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ |
| 3/10/2019 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |
| 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 25/1/2019 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΞΕΒΟΥΛΩΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ |
| 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 10/7/2019 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΤΟΙΧΟΥ |
| 23/10/2019 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΙΔΕΡΕΝΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| ΙΟΥΛΙΟ/4-9-2019 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΛΟ |
| 20/11/2019 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |
| 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 3/9/2019 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΕ ΆΛΛΗ ΘΕΣΗ |
| 3/9/2019 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΟΒΑΔΩΝ |
| 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 5/9/2019 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ |
| 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 7/2/2019 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΑΓΚΕΛΩΝ, ΣΥΡΤΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ |
| 1/7/2019 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |
| 9/9/2019 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 11/9/2019 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ |
| 24/9/2019 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ |
| 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 14/3/2019 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΙΔΕΡΕΝΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 5/4/2019 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΕ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ |
| 16/5/2019 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 15/10/2019 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 24/10/2019 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ |
| 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 13/2/2019 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ |
| 6/3/2019 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ |
| 6/3/2019 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ |
| 20/5/2019 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ |
| 20/5/2019 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ |
| 8 & 9/2019 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΛΟ |
| 9/9/2019 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ |
| 18/9/2019 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΓΙΕΡΩΝ |
| 11 ΕΩΣ 19/9/2019 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΚΑΓΚΕΛΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ ΑΥΛΗΣ |
| 26/11/2019 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ |
| 3/11/2019 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΑΥΛΗΣ |
| 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 11/12 ΕΩΣ 14/1/2019 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΠΑΡΑΘΥΡΑ , ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ |
| 16/1/2019 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 6/3/2019 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΚΙ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΗ |
| 16/5/2019 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ |
| 10/9/2019 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 6/12/2019 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΑΓΚΕΛΑ ΑΥΛΗΣ |
| 9/12/2019 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΑΓΚΕΛΑ ΑΥΛΗΣ |
| 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 6/2/2019 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΑΡΜΑΡΟΠΛΑΚΑΣ |
| 6/3 ΕΩΣ 8/3/2019 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ ΑΥΛΗΣ |
| 7/3/2019 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ |
| 21/3/2019 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 12/9/2019 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ |
| 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 26/2/2019 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΧΕΡΟΥΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 5/4/2019 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΙΔΕΡΕΝΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ |
| 12/7/2019 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ |
| 13 & 16/9/2019 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΑΙΘΟΥΣΑΣ |
| 19/9/2019 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ |
| 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 17/1/2019 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 7/3/2019 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΟ |
| 7/3/2019 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ |
| 4/6/2019 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ |
| 16/9/2019 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ |
| 10/10/2019 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 11/10/2019 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΩΝ |
| 5/11/2019 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΜΟΛΑ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ |
| 21/11/2019 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |
| 18/12/2019 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ |
| 19/12/2019 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ |
| 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 15/1/2019 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΙΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ |
| 25/1/2019 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ |
| 28/1/2019 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ |
| 19/2/2019 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΠΙΝΑΚΩΝ |
| 3/4/2019 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΠΛΑΚΑΚΙΑ |
| 18/4/2019 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ |
| 16/5/2019 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 4/6/2019 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΟΥ |
| 10/9/2019 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 25/9/2019 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ |
| 10/10/2019 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |
| 4/12/2019 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΠΛΑΚΑΚΙΑ |
| 5/12/2019 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΡΟΣΤΑΡΕΥΤΙΚΟ ΜΕΓΑΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΟΥ |
| 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 4/3/2019 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΔΥΟ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ |
| 9/5/2019 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑΣ |
| 6 & 7/6/2019 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ |
| 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 27/3/2019 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 20/5/2019 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 9/9/2019 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 20/9/2019 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑΣ |
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 4/4/2019 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΧΑΡΑΣ |
| 23/5/2019 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 9/1/2019 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΟΒΑΔΕΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ |
| 5/2/2019 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ |
| 12 ΕΩΣ 22/2/2019 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ |
| 17/5/2019 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 27/6/2019 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 8/7/2019 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΙΔΕΡΙΑΣ |
| 5/9/2019 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΕΤΑΛΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 6/9/2019 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ |
| 10/9/2019 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 8/11/2019 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ |
| 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 5/2/2019 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ |
| 15/1 ΕΩΣ 8/3/2019 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
| 26/8 ΕΩΣ 2/9/2019 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΠΟΡΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ |
| 6/9/2019 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 3& 4/1/2019 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ |
| 26/8 ΕΩΣ 2/9/2019 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ |
| 20/9/2019 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ |
| 2/12/2019 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ |
| 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 1/3/2019 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ |
| 6/3/2019 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΕ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ |
| 14/3/2019 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ |
| 14/3/2019 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 10/4/2019 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ |
| 20/5/2019 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 28/6/2019 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 6/9/2019 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΠΑΣΙΜΟ ΛΟΥΚΕΤΩΝ |
| 9/9/2019 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 10/9/2019 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑΣ |
| 2/10/2019 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΙΑΣ ΠΕΤΡΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΕΒΑΖΙ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ |
| 27/11/2019 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ |
| 2/12/2019 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΙΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΙΑΣ |
| 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 27/2/2019 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ |
| 4/9/2019 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΥΛΗΣ |
| 9/9/2019 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 30/10/2019 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ , ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ |
| 22/11/2019 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ |
| 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 1/2/2019 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΑΓΚΕΛΩΝ |
| 11/2 ΕΩΣ 8/3/2019 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
| 8/3/2019 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ |
| 3/4/2019 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΕΤΑΛΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 27/6/2019 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 5/9/2019 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ |
| 10/9/2019 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 30/9/2019 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ |
| 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 1/4/2019 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ |
| 28/6/2019 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 9/9/2019 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 15/3 ΕΩΣ 4/4/2019 | 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΟΛΟ ΤΟ Α ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ |
| 10/9/2019 | 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 2/10/2019 | 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ |
| 4/10/2019 | 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 9 ΕΩΣ 14/10/2019 | 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 11/12/2019 | 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΟΥΤΕΛΑ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ |
| 18/12/2019 | 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |

- Συντήρηση αθλητικών χώρων (κλειστά και ανοικτά γήπεδα)

Επισκευές σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες καθώς και τους χρωματισμούς σε όλους τους αθλητικούς χώρους.

- Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων

Επισκευές σε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα καθώς και τους χρωματισμούς μεμονωμένων χώρων σε όλα σχεδόν τα δημοτικά κτίρια.

- Συντήρηση πάρκων – πλατειών – θερινών σινεμά.

Οικοδομικές εργασίες όπως εκσκαφές για την αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροφωτισμού ύδρευσης και άρδευσης, επισκευή σε παγκάκια, καλαθάκια αχρήστων, πλακοστρώσεων καθώς και οι χρωματισμοί πλατειών κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων.

- Συντήρηση πεζοδρομίων και οδών.

Αποκατάσταση σε τοπικές φθορές πεζοδρομίων με αντικατάσταση πλακών, κρασπεδορείθρων και διαμόρφωση εσοχών για κάδους.

Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων με εφαρμογή ψυχρού ασφαλτομίγματος καθώς και αποκατάσταση φθορών φρεατίων υδροσυλλογής.

Συντήρηση της οριζόντιας και  κάθετης σήμανσης.

Όλες οι παραπάνω εργασίες εκτελέσθηκαν από το προσωπικό του τμήματος Έργων Συντήρησης Κτηριακών Υποδομών & Κοινοχρήστων Χώρων.

Επιπλέον ,

- ΧΟΡΗΓΗΣΗ  110  ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ  ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

- ΧΟΡΗΓΗΣΗ  25  ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ  ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ  ΟΔΩΝ.

- ΧΟΡΗΓΗΣΗ  49  ΑΔΕΙΩΝ   ΕΚΣΚΑΦΗΣ  ΤΟΜΩΝ  ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ  ΩΦΕΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  ΟΠΤΙΚΩΝ  ΙΝΩΝ.

- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΣΕ  22  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ   ΓΙΑ  ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ                                         ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΤΕΛΩΝ.

- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ   ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ  74  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΛΩΝ   ΜΕ  ΙΔΙΑ  ΜΕΣΑ  ΚΑΙ  ΠΟΛΛΩΝ  ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ   ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ  ΔΙΑΦΟΡΑ  ΣΗΜΕΙΑ  ( ΔΕΝΔΡΑ- ΣΤΥΛΟΥΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ- ΣΤΥΛΟΥΣ Ο.Κ.Ω.- ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ  ΑΛΛΟΥ. )

- ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΣΕ 5  ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΓΙΑ  ΚΑΤΑΛΗΨΗ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩN.

- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ  ΤΗΡΗΣΗ  ΑΡΧΕΙΟΥ  ΦΘΟΡΩΝ   ΣΤΑ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΟΔΩΝ  ΤΟΥ      ΔΗΜΟΥ.

- ΑΥΤΟΨΕΣ  ΣΕ     ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ.

- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΧΑΡΑΞΗ  ΚΑΙ  ΚΛΗΡΩΣΗ  ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΠΑΝΥΓΗΡΕΩΝ.

- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ  ΤΗΡΗΣΗ  ΑΡΧΕΙΟΥ  ΦΘΟΡΩΝ   ΣΤΑ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΟΔΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ.

- ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

- Κατατέθηκαν 165 φάκελοι για έκδοση αδειών, ΕΕΜΚ, ενημέρωση οικ. αδειών, ενημέρωση έντυπης οικ. άδειας,  ενημέρωση άδειας κατεδάφισης,  οικ. άδεια κατηγορία 3, έγγραφη βεβαίωση όρων δόμησης.

- Έλεγχος των υποβαλλόμενων μελετών για την για έκδοση αδειών και αδειών δόμησης, εκδόθηκαν

- Δόθηκαν 1769 πρωτόκολλα

- Διεκπεραιώθηκαν 843 αιτήσεις για χορήγηση αντιγράφων

- Διεκπεραιώθηκαν 56 αιτήσεις για σύνδεση με τα δίκτυα Κοινής Ωφελείας.

- Εκδόθηκαν 119 βεβαιώσεις χρήσεις γης .

- Συντάχθηκαν 6 Αποφάσεις επιβολής προστίμου για Αυθαίρετες κατασκευές.

- Συντάχθηκαν 10 Διαγραφές προστίμων αυθαίρετων κατασκευών ,λόγω ένταξης στο Ν. 4178/13 & 4495/17.

- Συντάχθηκαν 2 Άρσεις κυρώσεων λόγω ένταξης στο Ν. 4495/13  & Ν. 4495/17.

- Γενικές Καταγγελίες 35

- Συντάχθηκαν  7  Εκθέσεις Αυτοψίας Αυθαιρέτων κατασκευών.

- Συντάχθηκαν 10 Εκθέσεις Επικινδύνων

- Συντάχθηκε 2  Έκθεση Υγρασίας.

- Εκδόθηκαν 9 Πιστοποιητικά Ελέγχου Κατασκευών.

- Έλεγχος αιτήσεων & εγκρίσεων για ελεγκτές δόμησης 19

- Όροι δόμησης 20

- Κοινοποιήσεις 109

- Εκτός των ανωτέρω οι υπάλληλοι όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης συμμετείχαν σε διάφορες Επιτροπές, των υπηρεσιών του Δήμου.

- Συμμετοχή σε Επιτροπές Αφανών Εργασιών Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

- Οι μηχανικοί της Δ/νσης πήραν μέρος στην διεξαγωγή διαγωνισμών έργων άλλων φορέων  (κληρώσεις ΜΗΜΕΔ).

- Καταγραφή & διαχείριση αιτημάτων σεισμόπληκτων  - Αυτοψίες μετά τον σεισμό της   19-7-2019.

Η Διευθύντρια

Τεχνικής Υπηρεσίας & Δόμησης

Τσιώλη Αμαλία

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ