| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Μοσχάτο 24 / 09 / 2021 |
| --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | Αρ. πρωτ.: Δ.Υ. |
| ## ------------------ ## Ταχ. Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Ταχ. Κωδ. : 183 45 | Προς: Τον κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου |
| ## Τηλέφωνο : 2132019610 ## Fax : 2109416154 |  |

ΘΕΜΑ:	Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου»

Σας υποβάλλουμε το από 23-09-2021 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου» και σας γνωρίζουμε ότι:

- Το έργο είχε προϋπολογισμό δαπάνης 30.000,00€ με ΦΠΑ και κατασκευάστηκε σύμφωνα με την 6/2017 μελέτη της Τ.Υ.

- Οι εργασίες περατώθηκαν στις 16-07-2019 όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15349/09-08-2019 βεβαίωση περάτωσης.

- Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 23.861,67€ με ΦΠΑ.

- Η παραλαβή διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν.4412/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του από 23-09-2021 πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου».

| Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τ.Υ. & Δόμησης ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δόμησης ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ |
| --- | --- |