|  |  |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ** | Μοσχάτο 6-12-2021 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  **& ΔΟΜΗΣΗΣ** | Αρ. πρωτ.: Δ.Υ. |
| ------------------Ταχ. Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Ταχ. Κωδ. : 183 45 | **Προς:**  Τον κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου |
| Τηλέφωνο : 2132019610Fax : 2109416154 |
|  |

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Κ.Ε.Π »**

Σας υποβάλλουμε το από 23/11/2021 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Κ.Ε.Π» και σας γνωρίζουμε ότι:

1. Το έργο είχε προϋπολογισμό δαπάνης 198.500,00€ με ΦΠΑ και κατασκευάστηκε σύμφωνα με την 5/2015μελέτη της Τ.Υ.
2. Οι εργασίες περατώθηκαν στις 11/12/2016 όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 32832/21-12-2016 βεβαίωση περάτωσης.
3. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 84.770,43€ με ΦΠΑ.
4. Η παραλαβή διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν.4412/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του από 23-11-2021 πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Κ.Ε.Π».

|  |  |
| --- | --- |
| **Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος**  **Τ.Υ. & Δόμησης**  **ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** | **Η Διευθύντρια Τ.Υ.**  **& Δόμησης**  **ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ**  **ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ** |