| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  | Μοσχάτο 03-02-2022 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ. |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ## ------------------ |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, | Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα. |
| Ταχ. Κώδ. | : | 18345, Μοσχάτο, |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019615, |  |
| Τηλεομοιοτυπία | : | 210-9416154, |  |
| Πληροφορίες | : | Νικόλαος Χ. Πασχαλινός. Πολιτικός Μηχανικός |  |

ΘΕΜΑ:	Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ».

Σας υποβάλλουμε το από 21/01/2022 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» με ανάδοχο “ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ”, και σας γνωρίζουμε ότι:

- Το έργο είχε προϋπολογισμό 170.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και κατασκευάστηκε κατόπιν της υπ’ αρ. 122012/19-11-2019 σύμβασης, σύμφωνα με την με αριθ. 12/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου,

- Το έργο ολοκληρώθηκε στις 19-06-2020 όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10308/29-06-2020 βεβαίωση περάτωσης,

- Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 154.742,89€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,

- Η παραλαβή διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν.4412/16, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον Ν.4782/21.

Ύστερα από τα παραπάνω,

εισηγούμαστε

τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση του από 21/01/2022 πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ».

| Η Προϊσταμένη Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών Έργων & Υπαίθριων Χώρων Αγγελική Καραμάνου Αρχιτέκτων Μηχανικός | Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης Σάββας Ιωάννης | Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δ. Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |