| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Μοσχάτο 09 / 02 / 2022 |
| --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | Αρ. πρωτ.: Δ.Υ. |
| ## ------------------ ## Ταχ. Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Ταχ. Κωδ. : 183 45 | Προς: Τον κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου |
| ## Τηλέφωνο : 2132019610 ## Fax : 2109416154 |  |

ΘΕΜΑ:	Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΔΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ»

Σας υποβάλλουμε το από 19/01/2022 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΔΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» και σας γνωρίζουμε ότι:

- Το έργο είχε προϋπολογισμό δαπάνης 1.264.622,80€ με ΦΠΑ και κατασκευάστηκε σύμφωνα με την 14/2017 μελέτη της Τ.Υ.

- Οι εργασίες περατώθηκαν στις 20/05/2021 όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8970/08-06-2021 βεβαίωση περάτωσης.

- Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 664.678,33€ με ΦΠΑ(χωρίς αναθεώρηση).

- Η παραλαβή διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του ν.4412/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του από 19/01/2022 πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΔΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ».

| Η Προϊσταμένη Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών Έργων & Υπαίθριων Χώρων ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τ.Υ. & Δόμησης ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δόμησης ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ |
| --- | --- | --- |