| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  | Μοσχάτο 21-07-2022 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ. |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ## ------------------ |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, | Προς : Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής Ενταύθα. |
| Ταχ. Κώδ. | : | 18345, Μοσχάτο, |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019615, |  |
| Τηλεομοιοτυπία | : | 210-9416154, |  |
| Πληροφορίες | : | Νικόλαος Χ. Πασχαλινός. Πολιτικός Μηχανικός |  |

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου» Α.Μ.4/2021, αρχικού προϋπολογισμού 2.380.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. με Ανάδοχο την ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε..

Σχετ.: 	α)	η με αριθμό. πρωτ. 2848/17-02-2022 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ: 6ΑΘΒΩΚΡ-0ΛΑ),

Σας υποβάλλουμε για έγκριση, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου», που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις 'Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” και τα οποία υπογράφτηκαν από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και σας γνωρίζουμε ότι:

#### Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μοσχάτου συνέταξε την 4/2021 μελέτη, για την κατασκευή του έργου, που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, προϋπολογισμού  1.919.354,84  €  πλέον ΦΠΑ.

- Για την κατασκευή του έργου υπεγράφη η υπ’ αρ πρωτ. 2848/17-02-2022 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 1.123.050,80 € πλέον Φ.Π.Α., με συμβατικό τεχνικό αντικείμενο, την κατασκευή δικτύων αποχετεύσεως ομβρίων και ακαθάρτων. Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή νέου δικτύου αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων και η καθαίρεση και ανακατασκευή τμημάτων του υφισταμένου δικτύου αποχετεύσεως ακαθάρτων. Στα πλαίσια του έργου θα αποκατασταθούν οι οδοί διέλευσης των νέων αγωγών.

- Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1οςΑ.Π.Ε.), συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

  - Την αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου

  - Την εκτέλεση δέκα (10) νέων εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).

#### Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου: « Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου», η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 1.123.050,80 € (πλέον Φ.Π.Α.), (συμπεριλαμβανομένου ποσού 12.517,94€ για αναθεώρηση), δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο.

#### Επίσης, στον παρόντα ανακεφαλαιωτικό δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/16.

#### Κατόπιν των ανωτέρω τα οποία αναλύονται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τον εν λόγω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

Εισηγούμαστε

τη λήψη σχετικής απόφασης:

για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου».

| Η Προϊσταμένη ΤΥΔΜ-Τ Καραμάνου Αγγελική Αρχιτέκτων Μηχανικός | Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης Σάββας Ιωάννης | Η Διευθύντρια ΤΥΔΜ-Τ Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |

Συνημμένα:		α)	η με αριθμό. πρωτ. 2848/17-02-2022 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ: 6ΑΘΒΩΚΡ-0ΛΑ),

β)	1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

γ)	1ος Α.Π.Ε.

δ)	Αιτιολογική Έκθεση 1ου Α.Π.Ε.