| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  | Μοσχάτο 17-11-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ |  |  |  | Αριθ. πρωτ. : ΔΥ |
| ## --------------------------- |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου |  | ### Προς : κ. Πρόεδρο του Οικονομικής Επιτροπής |
| Ταχ. Κώδ. | : | 183-45 |  |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019649 |  |  |
| FAX | : | 210-9416154 |  |  |

ΘΕΜΑ: 	Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο  με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής».

ΣΧΕΤ.:

Σχετικά με το έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι:

- Το συμβατικό αντικείμενο της συγκεκριμένης εργολαβίας αφορά σε εργασίες ανάπλασης πάρκου.

- Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4206/17-03-2021 σύμβαση εργολαβίας (ΑΔΑΜ: 21SYMV008294180), ποσού 369.916,94€ (με πρόβλεψη αναθεώρησης, απολογιστικά και ΦΠΑ).

- Με την υπ’ αριθμ. 250/27-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨNΡBΩΚΡ-KHA) εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.

- Με την υπ’ αριθμ. 127/07-08-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 17-08-2022 (ΑΔΑ: 6Α65ΩΚΡ-ΡΣ7).

- Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14038/01-08-2022 δήλωση του άρθρου 153 παρ. 1α του ν.4938/2022 που υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης επιμηκύνεται έως τις 06-12-2022.

- Ο 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

α) αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις πραγματικές συνθήκες κατασκευής και

β) τις νέες εργασίες του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που απαιτούνται για  την αρτιότητα, τη λειτουργικότητα και την έντεχνη ολοκλήρωσή του έργου.

- Σύμφωνα με τον 3ο Α.Π.Ε. η συμβατική δαπάνη του έργου παραμένει αναλλοίωτη ως προς την αρχική στο ποσό των 369.916,94€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

- Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών με μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον  Ταύρο με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής»,

και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

| Η Προϊσταμένη Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών Έργων & Υπαίθριων Χώρων ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τ.Υ. & Δόμησης ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δόμησης ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ |
| --- | --- | --- |