| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Μοσχάτο 10 / 03 / 2023 |
| --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | Αρ. πρωτ.: Δ.Υ. |
| ## Ταχ. Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183 45 | Προς: Τον κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου |
| ## Τηλέφωνο : 2132019610 ## email : ty@0144.syzefxis.gov.gr |  |

ΘΕΜΑ:	Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο: «Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο  με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής»

Σας υποβάλλουμε το από 10/03/2023 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο  με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής» και σας γνωρίζουμε ότι:

- Το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την 1/2019 μελέτη της Τ.Υ.

- Οι εργασίες περατώθηκαν στις 06/12/2022 όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21679/08-12-2022 βεβαίωση περάτωσης.

- Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 362.361,30€ με ΦΠΑ (χωρίς αναθεώρηση).

- Η παραλαβή διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του ν.4412/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του από 10/03/2023 πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο  με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής».

| Η Προϊσταμένη Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών Έργων & Υπαίθριων Χώρων ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τ.Υ. & Δόμησης ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δόμησης ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ |
| --- | --- | --- |