| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Μοσχάτο 18 / 12 / 2023 |
| --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | Αρ. πρωτ.: Δ.Υ. |
| ## Ταχ. Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183 45 | Προς: Τον κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου |
| ## Τηλέφωνο : 2132019610 ## email : ty@0144.syzefxis.gov.gr |  |

ΘΕΜΑ:	Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16»

Σας υποβάλλουμε το από 18/12/2023 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16» και σας γνωρίζουμε ότι:

- Το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την 9/2019 μελέτη της Τ.Υ.

- Οι εργασίες περατώθηκαν στις 08/04/2022 όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2023/03-05-2022 βεβαίωση περαίωσης.

- Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 689.285,14€ με ΦΠΑ (χωρίς αναθεώρηση).

- Η παραλαβή διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 και 172 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του από 18/12/2023 πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16».

| Η Προϊσταμένη Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών Έργων & Υπαίθριων Χώρων ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τ.Υ. & Δόμησης ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δόμησης ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ |
| --- | --- | --- |