- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Μοσχάτο,11/7/2024

- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

##### Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελ. Κατσαντώνη

Προς

Τον κ. Πρόεδρο και τα Μέλη

της Δημοτικής Επιτροπής

Θέμα …:Λήψη απόφασης επικύρωσης του   πρακτικού   της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών για την σύμβαση  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ».

κ. Πρόεδρε,

Με  το υπ.αρ. πρωτ.:13316/8-7-2024 έγγραφό της , η ανάδοχος της υπ. αρ. πρωτ.:14503/8-8-2022 σύμβασης προμήθειας για παρεμβάσεις ανάπλασης για την αναζωογόνηση και βιοκλιματική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων της συνοικίας των προσφυγικών στην Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου για την ιστορική και αισθητική ανάδειξη της περιοχής ,την περιβαλλοντική προστασία και την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, με ημερομηνία λήξης 7-8-2024 ζητά την χρονική παράτασή της για έξι(6) μήνες.

Η  Δ/νση Πρασίνου και Κηποτεχνίας , ως αρμόδια Δ/νση εκτέλεσης της σύμβασης με το από 9/7/2024 έγγραφό της παρέχει την σύμφωνη γνώμη για την εν λόγω παράταση της σύμβασης.

Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής με το από 10/7/2024 πρακτικό της γνωμοδοτεί για την χρονική παράταση της σύμβασης.

Σας υποβάλλουμε :

- Το υπ. αρ. πρωτ.:13316/8-7-2024 αίτημα της αναδόχου.

- Το από 9/7/2024  έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης.

- Το από 10/7//2024 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής.

- Την υπ. αρ. πρωτ.:14503/8-8-2022 σύμβαση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                  Ο αναπλ/της ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ       ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ              ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ