| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ……………………………………….. Ταχ. Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τηλέφωνο : 213 2019600 FAX : 210 9416154 Αρμόδιος Υπάλληλος : Ρήγα Αγγελική | Μοσχάτο 4 /10/2024 Αρ. πρωτ. Δ.Υ Προς: Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και δημοτικών παρατάξεων Κοιν: 1. Γρ. Δημάρχου 2. κ Γενικό Γραμματέα 3. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ:  Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για τη περίοδο 1-1-2023

έως 31-12-2023.

Αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε ως κάτωθι τα πεπραγμένα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης, για την περίοδο 1-1-2023 έως 31-12-2024, ανά τμήμα  της Διεύθυνσης:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

Ι.     ΤΜΗΜΑ  ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σύμφωνα με το «Βιβλίο Εκτελούμενων Έργων – Μελετών» που τηρείται στη υπηρεσία, για τις μελέτες έργων, υπηρεσιών, προμηθειών και οι οποίες συμπεριλαμβάνονται  στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023 και τις τροποποιήσεις αυτού,  συντάχθηκαν οι παρακάτω μελέτες Έργων, Υπηρεσιών, Εργασιών και Προμηθειών:

Α. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

1) ΄΄ Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου΄΄, προϋπολογισμού 2.200.000,00 €.

## 2) ΄΄ Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση δικτύου ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους

## του Δήμου΄΄, προϋπολογισμού 74.400,00 €.

3) ΄΄ Εφαρμογή ενεργειακών τεχνολογιών στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Μοσχάτου΄΄,

Προϋπολογισμού 222.776,45 €.

## 4) ΄΄ Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών΄΄, προϋπολογισμού 74.400,00 €.

5) ΄΄Κατεπείγουσες  εργασίες  για την αύξηση – αποκατάσταση  της  παροχετευτικότητας  αγωγών

ομβρίων στη Δ.Κ. Μοσχάτου στο πλαίσιο ειδικής κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας΄΄,

προϋπολογισμού 255.000,00 €.

## 6) ΄΄ Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση δικτύου ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους

## του Δήμου» προϋπολογισμού 74.400,00 €.

Β. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 (Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

1)΄΄Κατασκευή ραμπών και χωρών υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές

Μονάδες΄΄ Προϋπολογισμού 74.400,00 €.

2)΄΄Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου΄΄

Προϋπολογισμού 2.380.800,00 €

3)΄΄Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της

διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου΄΄, Προϋπολογισμού 240.000,00 €.

4)΄΄Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 1ου Δημοτικού σχολείου Δ.Κ. Ταύρου΄΄, Προϋπολογισμού 249.400,00 €.

5)΄΄Αθλητική Κτιριακή Υποδομή nZEB για την Κινητοποίηση των Ενεργών Πολιτών του Δήμου Μοσχάτου –

Ταύρου΄΄, Προϋπολογισμού 608.468,00 €.

6)΄΄Διαμόρφωση ισογείου χώρου και Α' ορόφου στο κτίριο της οδού Τιμοθέου Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου

σε ΚΑΠΗ΄΄, Προϋπολογισμού 2.000.000,00 €.

7)΄΄ Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση δικτύου ακαθάρτων σε διαφόρους δρόμους του

Δήμου΄΄, Προϋπολογισμού 74.400,00 €.

8)΄΄ Άμεση αποκατάσταση βλαβών δημοτικών οδών προς άρση του κινδύνου΄΄, Προϋπολογισμού

400.000,00 €.

9)΄΄Ανακατασκευή και συντήρηση κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων διαφόρων οδών΄΄,

Προϋπολογισμού 200.000,00 €.

10)΄΄Βελτίωση οδικής ασφάλειας δήμου Μοσχάτου – Ταύρου΄΄ Προϋπολογισμού 2.200.000,00 €.

11)΄΄ Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών΄΄ Προϋπολογισμού 74.400,00 €.

Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

1)΄΄Συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών σε κτίρια  του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου΄΄,

Προϋπολογισμού 11.284,00 €.

2)΄΄Προμήθεια & αντικατάσταση εξοπλισμού λέβητα, μπόιλερ, κυκλοφορητών κλπ & εργασίες

αποκατάστασης στο λεβητοστάσιο του ωδείου του πνευματικού κέντρου του δήμου Μοσχάτου

-Ταύρου΄΄, Προϋπολογισμού 19.840,00 €.

3)΄΄Υπηρεσία υποστήριξης για τον έλεγχο και την επικαιροποίηση μελετών πυροπροστασίας των

σχολικών κτιρίων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου΄΄, Προϋπολογισμού 37.200,00 €.

4)΄΄Προμήθεια εργαλείων για τα συνεργεία Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου΄΄,

Προϋπολογισμού 9.999,36 €.

5)΄΄ Προμήθεια και Εγκατάσταση Καινοτόμων Πράσινων Τεχνολογιών για την Μετατροπή του

Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Μοσχάτου σε Κτήριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής

Κατανάλωσης΄΄, Προϋπολογισμού 520.800,00 €.

6)΄΄Συντήρηση Λεβητών - Καυστήρων δημοτικών και σχολικών κτηρίων΄΄ Προϋπολογισμού

37.150,40 €.

7)΄΄Προμήθεια υδραυλικών  υλικών για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και

γυμναστηρίων - γηπέδων του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου΄΄ Προϋπολογισμού 7.686,76 €.

8)΄΄Προμήθεια κυκλοφορητή για την αποκατάσταση της θέρμανσης στο 2ο Δημοτικό σχολείο

Μοσχάτου΄΄, Προϋπολογισμού 2.046,00 €.

9)΄΄ Έλεγχος-πιστοποίηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ανοικτών (γήπεδα) και κλειστών

(γυμναστήρια) αθλητικών χώρων΄΄, Προϋπολογισμού 4.340,00 €.

10)΄΄Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Τεχνικής Υπηρεσίας και Τμήματος Ανθρώπινου

Δυναμικού  του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου΄΄, Προϋπολογισμού 11.813,26 €.

11)΄΄Συντήρηση και αποκατάσταση υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού συμπεριλαμβανομένων

των εργασιών τοποθέτησης, σε τμήμα της οδού Κωνσταντινουπόλεως στην Δ.Κ. Ταύρου΄΄,

Προϋπολογισμού 37.200,00 €.

12)΄΄Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση ανελκυστήρων΄, Προϋπολογισμού 37.041,28 €.

13)΄΄Συντήρηση  των φανών προειδοποίησης STOP΄΄, Προϋπολογισμού 7.998,00 €.

14)΄΄Συντήρηση και  Αντικατάσταση πίλαρ δημοτικού  φωτισμού του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου΄΄,

Προϋπολογισμού 24.775,20 €.

15)΄΄Τηλεφωνικό κέντρο και δομημένη καλωδίωση  κλειστού γυμναστηρίου της οδού Μιαούλη

του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου΄΄, Προϋπολογισμού 6.975,00 €.

16)΄΄Έλεγχος- συντήρηση συστήματος κατάσβεσης & πυρανίχνευσης πολιτιστικού κέντρου

΄΄Θεόδωρος Αγγελόπουλος΄΄, Προϋπολογισμού 14.508,00 €.

17)΄΄ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού΄΄, Προϋπολογισμού 260.929,22 €.

18)΄΄Παρεμβάσεις για την ανάπλαση και την αναβάθμιση του αστικού ιστού κατά μήκος της οδού

Κηφισού και της ευρύτερης περιοχής στην Δ.Κ. Μοσχάτου, με σκοπό την Αναζωογόνηση της

υποβαθμισμένης από το αντιπλημμυρικό έργο περιοχής και την κατασκευή της υπέργειας

Λεωφόρου στον Κηφισό ποταμό, την περιβαλλοντική προστασία και την διατήρηση της

κοινωνικής συνοχής της περιοχής΄΄, Προϋπολογισμού 4.899.509,97 €.

19)΄΄Προμήθεια  εξοπλισμού,  κατασκευή,  μεταφορά  και  τοποθέτηση  στεγάστρων,   για την

δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού-

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ΄΄, Προϋπολογισμού 59.988,72 €.

20)΄΄3_ΤΠ_Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Τ.Υ._ACE ERP eCM_2023΄΄, Προϋπολογισμού

2.380,80 €.

21)΄΄Υπηρεσίες υποστήριξης του συστήματος διαχείρισης – ποιότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας του

Δήμου σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001/2015΄΄, Προϋπολογισμού 6.944,00 €.

22)΄΄Για την παροχή υπηρεσίας Συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης΄΄Προϋπολογισμού 6.448,00 €.

23)΄΄Για την παροχή υπηρεσίας Συντήρηση Λογισμικού Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού΄΄,

Προϋπολογισμού  5.295,04 €.

24)΄΄Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών wc 1ου Δημοτικού σχολείου Μοσχάτου΄΄,

Προϋπολογισμού 37.200,00 €.

Δ. Οι υπάλληλοι της Δ/σης συμμετείχαν στις Επιτροπές  Προσωρινής Παραλαβής & Οριστικής

Παραλαβής των παρακάτω έργων:

1)΄΄Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και

κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου΄΄,

Προϋπολογισμού 30.000.00 €.

2)΄΄Ανάπλαση πλατείας Μεταμορφώσεως Δ.Κ. Μοσχάτου΄΄, Προϋπολογισμού 1.480.000.00 €.

3)΄΄Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16΄΄,   Προϋπολογισμού 750.000.00 €.

4)΄΄Ανάπλαση Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου

πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής΄΄, Προϋπολογισμού 800.000,00 €.

5)΄΄Εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για τις ανάγκες του 1ου & 4ου Νηπιαγω-

γείου Κοινότητας Μοσχάτου, του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου΄΄, Προϋπολογισμού 367.000,00 €.

6)΄΄Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης

ΑΜΕΑ΄΄, Προϋπολογισμού 550.000.00 €.

ΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Το Γραφείο Η/Μ απασχολήθηκε ως κάτωθι:

- Επισκευές & παρεμβάσεις βελτίωσης σε ηλεκτρολογικούς πίνακες σχολείων και δημοτικών κτιρίων.

- Επισκευές & παρεμβάσεις βελτίωσης σε ηλεκτρολογικούς πίνακες και σε υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού.

- Επισκευές φωτιστικών σε πάρκα – πλατείες –πεζοδρόμους αλλά και στο δίκτυο Δημοτικού φωτισμού ,παρεχόμενο από την ΔΕΗ.

- Συντηρήσεις φωτισμού σχολείων, δημοτικών κτιρίων, Γυμναστηρίων.

- Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών, σε σχολεία, δημοτικά κτίρια, γυμναστήρια.

- Αποκατάσταση βλαβών και συντηρήσεις υδραυλικών σε σχολεία, δημοτικά κτίρια, γυμναστήρια.

- Επιβλέψεις έργων, μελέτες έργων και προμηθειών

- Συντήρηση- καθαρισμός ,υδρορροών σε σχολικά κτίρια, δημοτικά κτίρια & γυμναστήρια.

- Τα συνεργεία των ηλεκτρολόγων απασχολήθηκαν με την τοποθέτηση Αποκριάτικου και Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και την αποξήλωση του και στις δύο Δημοτικές Ενότητες.

- Υποστήριξη με  προσωπικό σε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου καθώς και φορέων.

Αναλυτικότερα για το έτος 2023 εξυπηρετήθηκαν οι κάτωθι καταγραφείσες βλάβες:

| ΕΤΟΣ 2023 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ- ΠΛΑΤΕΙΕΣ | ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 65 | 53 | 19 | 11 |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 70 | 65 | 21 | 12 |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 46 | 42 | 24 | 19 |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 59 | 62 | 18 | 7 |
| ΜΑΙΟΣ | 65 | 49 | 16 | 36 |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | 75 | 57 | 20 | 19 |
| ΙΟΥΛΙΟΣ | 58 | 33 | 5 | 21 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 45 | 27 | - | 9 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 92 | 60 | 52 | 11 |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 51 | 57 | 25 | 11 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 104 | 42 | 19 | 16 |
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 64 | 75 | 10 | 7 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 797 | 622 | 229 | 179 |

ΙΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ)

- Συντήρηση σε Σχολικά κτίρια – Νηπιαγωγεία – Παιδικούς Σταθμούς.

Α) Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων και συγκεκριμένα:

3ο Νηπιαγωγείο Ταύρου, όλο εξωτερικά - 4ο & 5ο Δημοτικό Μοσχάτου, τουαλέτες κοριτσιών και δασκάλων - 3ο Γυμνάσιο Μοσχάτου, όλο εσωτερικά και τα εξωτερικά κάγκελα – 1ο Νηπιαγωγείο Μοσχάτου, δύο αίθουσες διδασκαλίας – 1ο Δημοτικό Μοσχάτου, δύο αίθουσες διδασκαλίας και 2ο Λύκειο Μοσχάτου, αίθουσες , γραφεία και διαδρόμους.

Β) Χρωματισμοί σε όλα σχεδόν τα σχολικά κτίρια είτε για μεμονωμένες αίθουσες είτε για τον χρωματισμό κιγκλιδωμάτων , παραθύρων, σβήσιμο συνθημάτων κ.λ.π.

Γ) Ξύλινες κατασκευές (επισκευή και συντήρηση σε πόρτες , ντουλάπια, καρεκλάκια, τραπέζια και γενικά όλων των ξύλινων κατασκευών).

Δ) Μεταλλικές κατασκευές ( επισκευή και συντήρηση σε όλες τις μεταλλικές κατασκευές όπως πόρτες , περιφράξεις κτιρίων, κλειδαριές , πόμολα, καλαθάκια αχρήστων κ.λ.π.)

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ:

| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΡΓΑΣΙΑ | ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 12/1/2023 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ |
| 13/1/2023 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΑΓΚΑΚΙ |
| 21/2/2023 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 9/3/2023 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 13/3/2023 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ |
| 29/3/2023 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 19/7/2023 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |
| 24/7/2023 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ |
| 26/7/2023 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΚΑΛΑ |
| 4/12/2023 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΒΑΝΙ |
| 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 30&31/10/2023 | 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ |
| 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 24 & 25/1/2023 | 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΝ ΑΥΛΗ |
| 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 1/6/2023 | 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΡΕΚΛΩΝ |
| 2/10/2023 | 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑΚΙ ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ |
| 3/10/2023 | 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ |
| 3/10/2023 | 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΥΓΡΑΣΙΩΝ |
| 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 25/7/2023 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ |
| 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 19/6/2023 | 2οςΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΒΑΨΙΜΑΤΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ Κ.Λ.Π. |
| 8/9/2023 | 2οςΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΉΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 26/9/2023 | 2οςΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ |
| 8/11/2023 | 2οςΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑ ΤΑΡΑΤΣΑΣ |
| 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 27/1/2023 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ |
| 8/2/2023 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ |
| 2/5/2023 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ |
| 5/9/2023 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ |
| 5/9/2023 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ |
| 18/9/2023 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ, ΠΟΡΤΩΝ Κ.Κ.Π. |
| 19/9/2023 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ |
| 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 8/2/2023 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΕΤΑΛΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 8/12/2023 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ |
| 6/12/2023 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΦΙΕΡΑΣ |
| 8/12/2023 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ |
| 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 26/5/2023 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ |
| 4/12/2023 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ |
| 19/12/2023 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ |
| 11/12/2023 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ |
| 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 5/4/2023 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ |
| 29/5/2023 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΠ ΣΕ ΠΟΡΤΑ |
| 25/5/2023 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ |
| 11/10/2023 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ |
| 12/10/2023 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΧ ΤΟΙΧΟΥ |
| 12/10/2023 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ |
| 19/10/2023 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΑΥΛΗΣ |
| 21/10/2023 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ |
| 28/11/2023 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ |
| 28/11/2023 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΡΑΒΙΟΥ |
| 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 2/6/2023 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ |
| 6/9/2023 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΉΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 19/9/2023 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ |
| 21/9/2023 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ |
| 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 30/1/2023 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΡΑΚΤΗ |
| 13ΕΩΣ17/2/2023 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΙΧΟΙ, ΠΟΡΤΕΣ Κ.Λ.Π. |
| 6/3/2023 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΡΑΦΙΕΡΑΣ Κ.Λ.Π. |
| 5/4/2023 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 26/4/2023 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ |
| 27 & 28/4/2023 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ |
| 18/5/2023 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 19/9/2023 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ |
| 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 2/2/2023 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ |
| 10/3/2023 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ |
| 4/5/2023 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ |
| 5/9/2023 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 13/9/2023 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ |
| 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 1 & 2/2/2023 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΚΑΓΚΕΛΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ |
| 15/6/2023 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ |
| 7/11/2023 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΣΤΕΡΕΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ |
| 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 8/3/2023 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΙΧΟ |
| 9/3/2023 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ |
| 22/9/2023 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΟΡΟΦΗ ΤΑΞΗΣ |
| 26/9/2023 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΦΗΣ |
| 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 20/1/203 | 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ |
| 26/10/2023 | 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΜΠΕΤΟ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΚΟΛΩΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ |
| 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 3/2/2023 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ |
| 9/2/2023 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ |
| 10/2/2023 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ |
| 9/3/2023 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΉΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 2/6/2023 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ |
| 12/9/2023 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΙΔΕΡΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ |
| 10/10/2023 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑΣ |
| 13/10/2023 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |
| 6/11/2023 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ |
| 16/11/2023 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |
| 15/12/2023 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΙΔΕΡΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ |
| 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 25/1/203 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΑΦΑΙΡΕΣΗ 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ |
| 31/1/2023 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ |
| 10/5/2023 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |
| 13/6/2023 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |
| 19/10/2023 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |
| 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 12ΕΩΣ16/1/2023 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ |
| 24ΕΩΣ26/1/2023 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΕΔΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |
| 9/3/2023 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΉΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 23/3/2023 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ |
| 28/3/2023 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ |
| 18/5/2023 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 5/9/2023 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΉΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 18/9/2023 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ |
| 4/10/2023 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΕΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ |
| 23/10/2023 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ |
| 6/11/2023 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ |
| 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 17/1/2023 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 8/3/2023 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΠΟΡΤΩΝ Κ.Λ.Π. |
| 4/5/2023 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΥ ΚΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ |
| 11/9/2023 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ |
| 13/9/2023 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ |
| 15/9/2023 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 21/9/2023 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ |
| 21/9/2023 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΝΑΚΑ |
| 3/10/2023 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ Α1 |
| 7/12/2023 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ |
| 14/12/2023 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ |
| 22/12/2023 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ |
| 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 30/1/2023 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΉΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 28/3/2023 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Κ.Λ.Π. |
| 3/4/2023 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΑΥΛΗΣ |
| 4/4/2023 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ |
| 15/7εως7/9/2023 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 14/10/2023 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ |
| 8/11/2023 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΣΤΕΡΕΩΘΗΚΑΝ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ |
| 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 1/2/2023 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΩΝ |
| 24/2/2023 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ |
| 3/3/2023 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΛΟΥΜΙΝΙΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ, Κ.Λ.Π. |
| 9/3/2023 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΛΟΥΜΙΝΙΕΝΑ ΠΟΡΤΑ |
| 11/9/2023 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ |
| 17/10/2023 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ |
| 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 30/1/2023 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΑΓΚΕΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ |
| 10/5/2023 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΑΓΚΕΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ |
| 1/6/2023 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΡΙΩΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ |
| 3/11/2023 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΚΙΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑΣ |
| 27/11/2023 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ |
| 15/12/2023 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΉΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 10/3/2023 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΉΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 14/3/2023 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ |
| 6/6/2023 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ |
| 16/10/2023 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΑΓΚΕΛΑ ΑΥΛΗΣ |
| 17/10/2023 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΚΑΓΚΕΛΑ ΑΥΛΗΣ |
| 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 10/2/2023 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ |
| 13/2/2023 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΕΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ |
| 11/5/2023 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ |
| 11/5/2023 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΩΝ |
| 20/9/2023 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΕΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ |
| 22/9/2023 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ |
| 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 1/3/2023 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ |
| 8/6/2023 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ |
| 14/6/2023 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ |
| 19/6/2023 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΓΚΕΛΟΥ |
| 20/6/2023 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ |
| 4&5/10/2023 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΑΡΑΘΥΡΑ Β ΟΡΟΦΟΥ |
| 24/11/2023 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΣΥΡΤΕΣ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Κ.Λ.Π. |
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 16/11/2023 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ |
| 1/12/2023 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ |
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 14/3/2023 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΚΟΨΙΜΟ ΛΟΥΚΕΤΩΝ |
| 17/7/2023 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ ΑΥΛΗΣ |
| 26/9/2023 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ Α3 |
| 27/9/2023 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ Α3 |
| 24/10/2023 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ ΑΥΛΗΣ |
| 25/10/2023 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΠΟΡΤΑΣ ΑΥΛΗΣ |
| 6/11/2023 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ |
| 14/12/2023 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ ΑΥΛΗΣ |
| 18&19/12/2023 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ |
| 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 9/3/2023 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 5/9/2023 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ |
| 8/9/2023 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 1/12/2023 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΦΡΕΑΤΙΩΝ |
| 11/12/2023 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΥΛΗΣ |
| 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 20/10/2023 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΔΥΟ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ |
| 19/12/2023 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ |
| 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 3/2/2023 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΑΓΚΕΛΑ ΑΥΛΗΣ |
| 8/2/2023 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 8/3/2023 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 10/3/2023 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΛΟΛΩΝΑΚΙΑ ΕΞΩ ΑΠΌ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 15/5/2023 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ |
| 4/7/2023 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ |
| 5/9/2023 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 4/10/2023 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 10/10/2023 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ |
| 23/10/2023 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ |
| 9/11/2023 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 14/11/2023 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑΣ |
| 14/11/2023 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΚΡΕΜΑΣΜΑ ΣΗΜΑΙΑΣ |
| 24/11/2023 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΥΛΗΣ |
| 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 4/7/2023 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ |
| 6/7/2023 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ |
| 12/9/2023 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ |
| 29/9/2023 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |
| 12/10/2023 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ |
| 1/12/2023 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΩΝ |
| 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 8εως11/5/2023 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΦΟΥΑΓΕ |
| 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 20/1/2023 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 30/1/2023 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΟΥΚΕΤΩΝ, ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ Κ.Λ.Π |
| 1/2/2023 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ |
| 5/4/2023 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ |
| 6/9/2023 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ |
| 4&5/10/2023 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 1/11/2023 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΠΑΓΚΑΚΙΟΥ |
| 10/11/2023 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 17/11/2023 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ |
| 28/11/2023 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΣΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 26/4/2023 | 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ |
| 8/9/2023 | 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 6/11/2023 | 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 7&8/11/2023 | 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ |

- Συντήρηση αθλητικών χώρων (κλειστά και ανοικτά γήπεδα)

Επισκευές σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες καθώς και τους χρωματισμούς σε όλους τους αθλητικούς χώρους.

- Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων

Επισκευές σε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα καθώς και τους χρωματισμούς μεμονωμένων χώρων σε όλα σχεδόν τα δημοτικά κτίρια.

- Συντήρηση πάρκων – πλατειών – θερινών σινεμά.

Οικοδομικές εργασίες όπως εκσκαφές για την αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροφωτισμού ύδρευσης και άρδευσης , επισκευή σε παγκάκια , καλαθάκια αχρήστων , πλακοστρώσεων καθώς και οι χρωματισμοί πλατειών κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων.

- Συντήρηση πεζοδρομίων και οδών.

Αποκατάσταση σε τοπικές φθορές πεζοδρομίων με αντικατάσταση πλακών, κρασπεδορείθρων και διαμόρφωση εσοχών για κάδους.

Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων με εφαρμογή ψυχρού ασφαλτομίγματος καθώς και αποκατάσταση φθορών φρεατίων υδροσυλλογής.

Τέλος έγιναν συντηρήσεις  στην οριζόντια και στην κάθετης σήμανση.

Όλες οι παραπάνω εργασίες εκτελέσθηκαν από το προσωπικό του τμήματος Έργων Συντήρησης Κτηριακών Υποδομών & Κοινοχρήστων Χώρων.

Επιπλέον ,

- Εκδόθηκαν 11 άδειες τομής σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας.

- Εκδόθηκαν  5 άδειες διέλευσης οπτικών ινών.

- Καταχωρήθηκαν 262 αιτήματα εκσκαφής τάφρων λόγω βλάβης υπογείων δικτύων Ο.Κ.Ω.

- Καταχωρήθηκαν 20  γνωστοποιήσεις εκσκαφής για την επέκταση δικτύου Φυσικού Αερίου

και την τοποθέτηση νέων παροχετευτικών αγωγών.

- Χορηγήθηκαν 104 βεβαιώσεις αρίθμησης ακινήτων και μετονομασίας οδών

- ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

- Κατατέθηκαν 336 φάκελοι για έκδοση αδειών, ΕΕΜΚ, ενημέρωση οικ. αδειών, ενημέρωση έντυπης οικ. άδειας,  ενημέρωση άδειας κατεδάφισης,  οικ. άδεια κατηγορία 3, έγγραφη βεβαίωση όρων δόμησης, μεταγενέστερος έλεγχος οικ. άδειας.

- Δόθηκαν 2024 πρωτόκολλα

- Διεκπεραιώθηκαν 822 αιτήσεις για χορήγηση αντιγράφων

- Διεκπεραιώθηκαν 69 αιτήσεις για σύνδεση με τα δίκτυα Κοινής Ωφελείας.

- Εκδόθηκαν 218 βεβαιώσεις χρήσεις γης .

- Εισφορά σε γη & χρήμα 11 αιτήσεις

- Γενικές Καταγγελίες 58

- Όροι δόμησης 36

- Κοινοποιήσεις 162

- Πολεοδομικά θέματα 35

- Γενικά έγγραφα Ελέγχου κατασκευών  298

- Γενικά έγγραφα – Αλληλογραφία Τοπογραφικού 381

- Γενικά έγγραφα – Αλληλογραφία Έκδοση Αδειών 227

- Εκτός των ανωτέρω οι υπάλληλοι όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης συμμετείχαν σε διάφορες Επιτροπές, των υπηρεσιών του Δήμου.

- Οι μηχανικοί της Δ/νσης πήραν μέρος στην διεξαγωγή διαγωνισμών - παραλαβών έργων άλλων φορέων  (κληρώσεις ΜΗΜΕΔ).

- Στη Γραμματεία  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &  Δόμησης  του  Δήμου  Μοσχάτου – Ταύρου  κατά το έτος 2023,  καταχωρήθηκαν 2274  υποθέσεις που αφορούν αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας.

- Έγινε Καταγραφή & διαχείριση 501 τηλεφωνικών αιτημάτων.

Η Διευθύντρια

Τεχνικής Υπηρεσίας & Δόμησης

Τσιώλη Αμαλία

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ